# Reporte de Procesos

## Seguimiento a Procesos

Esta actividad no debió haberse marcado como terminada, dado que depende de las fases anteriores del Assembly: Invest. Sentimientos, que no han sido terminadas.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Invest. Sentimientos |  | STRAT |  | Invest. Sentimientos - Revisión por colega(s) |  | CR |

Tengan cuidado al capturar los datos de las tareas que terminan. En este caso, al parecer hubo una confusión de la selección de la tarea realizada.

## Seguimiento a PIP’s

No hay PIP’s propuestas

# Reporte de Calidad

Sólo se ha terminado una actividad de revisión (ontología), no hay capturado ningún defecto. Casi el mismo tiempo de revisión que de diseño.

# Metas

## Generar documentos del proceso TSP (Scripts)

Elaboración del estándar de conteo

Checklist de revisión de ontologías

Definir cuerpo del reporte de Investigación

# Riesgos

Aún no se han alcanzado las tareas en las que se puede determinar o dar seguimiento a los riesgos.