# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

El plan de cada desarrollador se encuentra detallado, pero puede notarse que un integrante del equipo no ha dedicado tiempo al proyecto.

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

La carga de trabajo se empieza a desbalancear debido a que no se está dedicando suficiente tiempo ni tampoco los recursos comprometidos.

## Dependencia con otros equipos

No se ha mostrado dependencia con otros equipos.

## Datos de gerencia y datos planeados

La herramienta predice que el tiempo para terminar el proyecto será el día 08 de abril del 2013, mientras que gerencia espera que se termine el 30 de julio de 2012.

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

El equipo ha reportado su avance, y se han mostrado menos errores con respecto a la actualización del workbook. Se ha estado actualizando la carpeta del proyecto y la pestaña de WEEK del Excel que incluye acciones, status individual y del equipo

## Administración y control de riesgos

La administración y control de riesgos no se le han dado seguimiento porque no se ha efectuado la reunión semanal.

## Administración y control de minutas

La administración de control y administración de Minutas no se le han dado seguimiento porque no se ha efectuado la reunión semanal.

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal no se le ha dado seguimiento porque no se ha efectuado la reunión semanal.

La administración de PostMortem semanal no se le ha dado seguimiento porque no se ha efectuado la reunión semanal.