# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

Se ha decidido replanear para tratar de conseguir la meta.

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

La carga de trabajo se ha desbalanceado debido a que parte del equipo no está dedicando tiempo al proyecto.

## Dependencia con otros equipos

No se ha mostrado dependencia con otros equipos.

## Datos de gerencia y datos planeados

Gerencia tiene la fecha de terminación para el 30 de julio de 2012 y la herramienta está prediciendo el termino del proyecto para el 08 de abril de 2013

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

La herramienta de TSP está prediciendo las fechas de terminación de todos los recursos del proyecto.

Se ha estado actualizando la carpeta del proyecto y la pestaña de WEEK del Excel que incluye acciones, status individual y del equipo.

## Administración y control de riesgos

La administración y control de riesgos no se le han dado seguimiento porque no se ha efectuado la reunión semanal.

## Administración y control de minutas

La administración de control y administración de Minutas no se le han dado seguimiento porque no se ha efectuado la reunión semanal.

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal no se le ha dado seguimiento porque no se ha efectuado la reunión semanal.

La administración de PostMortem semanal no se le ha dado seguimiento porque no se ha efectuado la reunión semanal.