# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

El plan de cada desarrollador se encuentra detallado, sin embargo a lo largo de la semana se han agregado nuevas tareas que incrementaron el alcance del proyecto.

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

No se encuentra balanceada la carga del equipo puesto que varía en la fecha de terminación que va desde el 03 de septiembre de 2012 al 17 de diciembre de 2012.

## Dependencia con otros equipos

No se han mostrado dependencia con otros equipos.

## Datos de gerencia y datos planeados

La herramienta predice que se terminará el primer ciclo el día 17 de diciembre de 2012.

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

Se ha estado actualizando el workbook que incluye acciones, status individual y del equipo. Se ha estado actualizando el SUMS con la adición de nuevos productos y se ha incrementado las tareas que han surgido a lo largo de esta semana.

La herramienta de TSP está prediciendo las fechas de terminación de todos los recursos del proyecto.

## Administración y control de riesgos

La administración y control de riesgos no se le ha dado seguimiento.

## Administración y control de minutas

No se ha llevado a cabo la administración de Minutas dado que no se ha efectuado ninguna reunión semanal.

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal no se le ha dado seguimiento porque no se ha efectuado la reunión semanal, sin embargo la idea es que por lo menos los reportes sean leídos por los integrantes del equipo.

La administración de PostMortem semanal no se le ha dado seguimiento.