1. No se ha podido generar ninguna junta de trabajo con el couch, teniendo en cuenta que este nos comentó que las primeras juntas era necesario que el presenciara las mismas, por tal motivo, no las hemos realizado en el equipo, sin embargo, continuamos avanzando con el plan de trabajo
2. Hemos generado juntas de trabajo para elaborar los layouts de la administración, todo el equipo ha estado involucrado en las mismas.
3. En las Juntas de trabajo, hemos integrado a otras, que aunque no son parte formal del equipo, consideramos que sus aportaciones pueden beneficiar al proyecto final, entre dichas personas están: Rogelio Esperón(Diseñador), Daniela Lechuga (Especialista en Redes Sociales), Social Media Club (Especialista en Redes Sociales y herramientas para estas en México)
4. El plan de trabajo ha estado creciendo por algunas observaciones de funcionalidad que hemos detectado en el equipo, otras que nos han sugerido y otras que nos ha sugerido la gerencia (Zkoss).
5. Veo que nos puede tomar mucho tiempo la implementación en todos los niveles del framework Zkoss, es importante platicarlo con Javier, pienso que debemos continuar con los que habíamos estimado en el plan de trabajo, que es la utilización de dojo.