# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

El plan de cada desarrollador se encuentra detallado, tratando de mostrar a detalle lo que se ha hecho para el proyecto y que no se considero en el lanzamiento del proyecto, de ahí el incremento en las task hours para cada desarrollador.

Debe analizarse porque no se entregaron las horas establecidas para la semana, si se está utilizando tiempo para otros proyectos, si se está registrando el tiempo para actividades no consideradas o sucedieron percances que evitaron dar las horas establecidas.

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

No se encuentra balanceada la carga de trabajo para el equipo.

## Dependencia con otros equipos

Esta semana no se mostró dependencia con otros equipos de trabajo.

## Datos de gerencia y datos planeados

Los datos con respecto a lo que gerencia espera difieren porque se lleva un retraso de 5 meses.

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

Se ha estado actualizando el workbook que incluye acciones, status individual y del equipo. Se ha incrementado las tareas que han surgido a lo largo de esta semana.

## Administración y control de minutas

No se ha llevado a cabo la administración de Minutas dado que no se ha efectuado ninguna reunión semanal.

## Administración y control de riesgos

La administración y control de riesgos no se le ha dado seguimiento.

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal no se le ha dado seguimiento porque no se ha efectuado la reunión semanal, sin embargo la idea es que por lo menos los reportes sean leídos por los integrantes del equipo.

La administración de PostMortem semanal no se le ha dado seguimiento.

La herramienta de TSP está prediciendo las fechas de terminación de todos los recursos del proyecto