# REPORTE DE PLANEACION

## Plan de cada desarrollador

El plan de cada desarrollador muestra lo que se ha hecho para el proyecto y que no se consideró en el lanzamiento del proyecto, de ahí el incremento en las task hours para cada desarrollador.

Para esta semana el valor ganado fue mínimo debido a que no se alcanzó a terminar tareas, por lo que debería considerarse partir en pequeñas tareas aquellas actividades que están llevando más tiempo. Con respecto al tiempo dedicado, se cumplió la meta aunque no se ganó valor.

## Balanceo de la carga de trabajo para el equipo

Actualmente no se encuentra balanceado el trabajo para el equipo, debido a que se está esperando la re planeación.

## Dependencia con otros equipos

Se ha llevado a cabo la revisión de información para las funcionalidades del proyecto que se ha proporcionado por el community manager de la gerencia.

## Datos de gerencia y datos planeados

Los datos planeados para entregar el primer ciclo, terminan la semana 11 con una diferencia de 25 semanas más de lo que se planeó.

## Actualización de la herramienta para dar seguimiento a TSP

Se ha estado actualizando el workbook que incluye acciones, status individual y del equipo. Se ha incrementado tareas y eliminado productos que han surgido a lo largo de esta semana.

La herramienta de TSP está prediciendo las fechas de terminación de todos los recursos del proyecto.

## Administración y control de riesgos

La administración y control de riesgos no se le ha dado seguimiento.

## Administración y control de minutas

No se ha llevado a cabo la administración de Minutas dado que no se ha efectuado ninguna reunión semanal.

## Administración y control de estatus

La administración de Reportes de Status semanal no se le ha dado seguimiento porque no se ha efectuado la reunión semanal.

La administración de PostMortem semanal no se le ha dado seguimiento.