
# Reporte de Calidad

Semana 14


Esta semana se terminó el desarrollo de un producto bajo el Proceso de Investigación, sin embargo no se realizaron las primeras etapas del proceso, entre las cuales está la revisión por colega, que tiene repercusiones directas sobre el plan de calidad.

Estas actividades aparecen en el Workbook como si no hubieran sido asignadas a algún recurso:




## Estado de la calidad del producto

Se cuenta con muy pocos datos de defectos, con respecto al avance en la programación. De acuerdo a las modificaciones que hubo en el catálogo de productos del proyecto, se tienen los siguientes datos:



La relación entre tiempos de diseño detallado y codificación es muy pequeña, indicando que no se ha dedicado un tiempo de diseño apropiado. Lo mismo sucede con el tiempo dedicado a la revisión de código.



Al momento no se han realizado inspecciones, ni de diseño ni de código fuente.