**Minuta de Reunión TSP – Formato MTG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre..............: | | | Listeners | | | | | | | Fecha: | | | 02/10/2012 |
| Moderador..........: | | | Jorge Jiménez | | | | Lugar: | **Infotec - GNPS** | | | | | |
| Fecha de reunión: | | | **02/10/2012** | | | | Hora de: | **16:38** | | | | A: | **18:22** |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
| **Tema/Objetivo** | | | | | Reunión semanal con el equipo para revisar avances y estatus del proyecto, | | | | | | | | |
| de la semana 16 | | | | | | | | | | | | | |
| **Participantes** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Nombre** | | | | | | | | | | | **Rol** | | |
| **Jorge Jiménez** | | | | | | | | | | | **Líder/Interfaz con usuario/Diseño** | | |
| **Martha Jiménez** | | | | | | | | | | | **Plan/soporte** | | |
| **José Jiménez** | | | | | | | | | | | **Procesos/calidad** | | |
| **Carlos Ramos Incháustegui** | | | | | | | | | | | **Implementación/Pruebas** | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
| **Agenda** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Tiempos (min.)** | | | | | | **Temas** | | | | | | **Líder de la discusión** | |
| **Plan** | **Inicio** | | | **Fin** | |  | | | | | |  | |
| 1 | 16:38 | | | 16:38 | | Inicio de la junta. | | | | | | JAJS | |
| 2 | 16:38 | | | 16:38 | | Definición de roles para la junta. | | | | | | JAJS | |
| 3 | 16:38 | | | 16:51 | | Resumen de los cambios y/o modificaciones al proyecto. Se comentó que se encuentra preparado el ambiente de desarrollo. | | | | | | JAJS | |
| 4 | 16:51 | | | 17:20 | | Reporte de los roles | | | | | | JAJS | |
| 5 | 17:22 | | | 17:23 | | Reportes de metas y riesgos del proyecto. | | | | | | JAJS | |
| 6 | 17:23 | | | 17:58 | | Revisión de avance personal (proceso de desarrollo de código).  Resumen del avance y estado del equipo | | | | | | JAJS | |
| 7 | 17:58 | | | 18:01 | | Definición de que tareas se llevarán a cabo para la semana. | | | | | | JAJS | |
| 8 | 18:04 | | | 18:04 | | Cierre de junta. | | | | | | JAJS | |
| 9 | 18:04 | | | 18:06 | | Conclusión | | | | | | JAJS | |
| 10 | 18:07 | | | 18:22 | | Reporte de la junta | | | | | |  | |
| **Decisiones, Acciones e Información Clave** | | | | | | | | |
| **Qué** | | | | | | | | | **Quién** | | | | **Cuándo** |
| Para las implementaciones podrán utilizarse las clases ZulResource o Resource | | | | | | | | | **JAJS, JRJN, CR, MEJS** | | | | En el transcurso del proyecto |
| El líder junto con el administrador de pruebas se encargaran de revisar las pruebas de sistema. | | | | | | | | | **CR, JAJS** | | | | En pruebas de Sistema |
| Los administradores de cada rol, deberán subir sus reportes de rol correspondientes. | | | | | | | | | **JAJS, JRJN, CR, MEJS** | | | | En el transcurso del proyecto |
| Para el estándar de codificación las llaves pueden quedar libres (al final o al principio de una línea). | | | | | | | | | **JAJS, JRJN, MEJS CR** | | | | Durante codificación |
| El administrador de implementación deberá enviar nuevamente el estándar de codificación. | | | | | | | | | **CR** | | | | 03 / 10 / 2012 |

(Use copias adicionales de este formato si es necesario)