**Minuta de Reunión TSP – Formato MTG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre..............: | | | Listeners | | | | | | | Fecha: | | | 10/10/2012 |
| Moderador..........: | | | Jorge Jiménez | | | | Lugar: | **Infotec - GNPS** | | | | | |
| Fecha de reunión: | | | **10/10/2012** | | | | Hora de: | **17: 09** | | | | A: | **18:55** |
|  | | |  | | | | | | | | | | |
| **Tema/Objetivo** | | | | | Reunión semanal con el equipo para revisar avances y estatus del proyecto, | | | | | | | | |
| de la semana 16 | | | | | | | | | | | | | |
| **Participantes** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Nombre** | | | | | | | | | | | **Rol** | | |
| **Jorge Jiménez** | | | | | | | | | | | **Líder/Interfaz con usuario/Diseño** | | |
| **Martha Jiménez** | | | | | | | | | | | **Plan/soporte** | | |
| **José Jiménez** | | | | | | | | | | | **Procesos/calidad** | | |
| **Carlos Ramos Incháustegui** | | | | | | | | | | | **Implementación/Pruebas** | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |
| **Agenda** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Tiempos (min.)** | | | | | | **Temas** | | | | | | **Líder de la discusión** | |
| **Plan** | **Inicio** | | | **Fin** | |  | | | | | |  | |
| 1 | 17:09 | | | 17:09 | | Inicio de la junta. | | | | | | JAJS | |
| 2 | 17:09 | | | 17:09 | | Definición de roles para la junta. | | | | | | JAJS | |
| 3 | 17:10 | | | 17:20 | | Resumen de los cambios y/o modificaciones al proyecto. Se pretende un acuerdo con CPTM para la primera implementación del producto. | | | | | | JAJS | |
| 4 | 17:20 | | | 18:07 | | Reporte de los roles | | | | | | JAJS | |
| 5 | 18:08 | | | 18:09 | | Reportes de metas y riesgos del proyecto. | | | | | | JAJS | |
| 6 | 18:09 | | | 18:33 | | Revisión de avance personal (proceso de desarrollo de código).  Resumen del avance y estado del equipo | | | | | | JAJS | |
| 7 | 18:34 | | | 18:38 | | Definición de que tareas se llevarán a cabo para la semana. | | | | | | JAJS | |
| 8 | 18:38 | | | 18:42 | | Cierre de junta. | | | | | | JAJS | |
| 9 | 18:42 | | | 18:43 | | Conclusión | | | | | | JAJS | |
| 10 | 18:43 | | | 18:55 | | Reporte de la junta | | | | | |  | |
| **Decisiones, Acciones e Información Clave** | | | | | | | | |
| **Qué** | | | | | | | | | **Quién** | | | | **Cuándo** |
| Para las implementaciones podrán utilizarse las clases ZulResource o Resource | | | | | | | | | **JAJS, JRJN, CR, MEJS** | | | | En el transcurso del proyecto |
| Se generarán todos los documentos y evidencias requeridos por TSP en esta semana | | | | | | | | | **JAJS, JRJN, CR, MEJS** | | | | Esta semana |
| El administrador de pruebas tendrá 3 días como máximo para dar respuesta al diseño de pruebas | | | | | | | | | **CR** | | | | En el transcurso del proyecto |
| En la etapa de diseño detallado, una vez que se tenga la redacción de casos de uso se enviará el documento de diseño al administrador de diseño para su revisión en conjunto con el desarrollador. Y de nuevo, al final del desarrollo del diseño detallado | | | | | | | | | **JAJS, JRJN, MEJS CR** | | | | Durante Diseño detallado |
|  | | | | | | | | |  | | | |  |

(Use copias adicionales de este formato si es necesario)