**Minuta de Reunión TSP – Formato MTG**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre..............: | | | Jorge A. Jiménez | | | | | | | Fecha: | | 09/08/2012 |
| Moderador..........: | | | Rafael Salazar Chávez | | | | Lugar: | **Infotec, Sala 1** | | | | |
| Fecha de reunión: | | | **9 de agosto de 2012** | | | | Hora de: | **11:30 a.m.** | | | A: | **9:10 p.m.** |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| **Tema/Objetivo** | | | | | Reunión de re-planeación de actividades | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Participantes** | |  | | | | | | | | | | |
| **Nombre** | | | | | | | | | | | **Rol** | |
| **Martha Elvia Jiménez Salgado (MEJS)** | | | | | | | | | | | **Planning, Support Manager** | |
| **José Redentor Jiménez Navarro (JRJN)** | | | | | | | | | | | **Quality, Process Manager** | |
| **Carlos Isaac Ramos Incháustegui (CIRI)** | | | | | | | | | | | **Implementation, Test Manager** | |
| **Jorge Alberto Jiménez Sandoval (JAJS)** | | | | | | | | | | | **Leader; Dessign, Customer Interface Manager** | |
| **Rafael Salazar Chávez (RSC)** | | | | | | | | | | | **TSP Coach** | |
| **Agenda** | |  | | | | | | | | | | |
| **Tiempos (min.)** | | | | | | **Temas** | | | | | **Líder de la discusión** | |
| **Plan** | **Inicio** | | | **Fin** | |  | | | | |  | |
|  | 11:33 | | | 12:02 | | Resultados del análisis de la información del Workbook | | | | | RSC | |
|  | 12:02 | | | 12:12 | | Re-planeación de actividades varias | | | | | RSC | |
|  | 12:12 | | | 12:42 | | Cancelación de tareas en el Workbook | | | | | RSC | |
|  | 12:42 | | | 14:02 | | Re-planeación de actividades varias | | | | | RSC | |
|  | 15:22 | | | 16:21 | | Modificaciones al proceso de investigación | | | | | JAJS | |
|  | 16:21 | | | 17:32 | | Planteamiento de la unificación de los procesos de desarrollo de código y de ontologías | | | | | JAJS | |
|  | 17:32 | | | 21:01 | | Captura de nuevos productos y tareas en el Workbook | | | | | RSC | |
| **Decisiones, Acciones e Información Clave** | | | | | | | | |
| **Qué** | | | | | | | | | **Quién** | | | **Cuándo** |
| El relanzamiento será la primera semana de octubre (1 - 15), siempre que el curso de coaches se realice la semana del 24 de septiembre. | | | | | | | | | RSC | | | 01/10/12 |
| Entrevistas para mañana: JRJN a las 11 hrs., CIRI a las 12 hrs. y JAJS a las 13 hrs. | | | | | | | | | RSC, JRJN, CIRI y JAJS | | | 10/08/12 |
| Modificación del proceso de investigación para que contenga las fases: Planeación (obtener fuentes de información de los colegas), Análisis (de información), Reporte, Revisión, Revisión por colega, Postmortem. Agregar los tipos de defectos a registrar en los procesos de investigación y de desarrollo de ontologías. | | | | | | | | | JRJN | | | Antes del re-lanzamiento |
| Agregar una tarea para revisar el proceso de desarrollo de ontologías y definir el proceso de desarrollo de diseño de alto nivel. | | | | | | | | | JAJS | | | Antes del re-lanzamiento |
|  | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | | | | | |  | | |  |

(Use copias adicionales de este formato si es necesario)